合同编号：

技术咨询合同

项目名称：大广坝水利水电二期（灌区）工程陀兴水库改扩建及补充项目蓄水安全鉴定项目

委托方（甲方）  海南省水利电力集团有限公司

受托方（乙方）：

签订时间：          2020年 月 日

签订地点：              海南省海口市

有效期限：     2020年 月   日～双方义务止

中华人民共和国科学技术部印制

填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询合同

委托方（甲方）：  海南省水利电力集团有限公司

住  所  地：        邮 编：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：                       传  真：

受托方（乙方）：

住 所 地：                       邮 编：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

电    话：                      传  真：

电子信箱：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方就大广坝水利水电二期（灌区）工程陀兴水库改扩建及补充项目蓄水安全鉴定项目工作进行技术咨询，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下补充协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式

1．咨询内容：

对大广坝水利水电二期（灌区）工程陀兴水库改扩建及补充项目进行蓄水安全鉴定，包括但不限于（1）检查工程形象面貌是否符合蓄水要求；（2）检查工程质量（包括设计、施工等）是否存在影响工程安全的隐患；（3）检查洪水设计标准；（4）检查工程地质条件、基础处理、滑坡及处理、工程防震是否存在不利于建筑物的隐患；（5）检查工程安全检测设施、检测资料是否完善并符合要求。

2．咨询要求：依据《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理》、《水利水电建设工程验收规程(SL223-2008)》、《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》（水建管[1999]177号），以及国家和行业主管部门颁布的有关水利水电工程勘测设计现行的标准、规程、规范。通过现场调研、分析资料、必要的复核计算、组织专家评审等方式完成蓄水安全鉴定，提交《蓄水安全鉴定报告》，配合甲方完成行业主管部门核备，配合本合同项目下闸蓄水验收和竣工验收工作。

第二条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

1、在合同签订后10个工作日内，乙方制定蓄水安全鉴定工作大纲，明确鉴定的主要内容，提出鉴定工作所需资料清单，并开展现场核查。

2、20个工作日内乙方向甲方提交《蓄水安全鉴定报告》（初稿）；各项资料收集齐全后， 10个工作日内乙方完成工程安全评价，并向甲方提交《蓄水安全鉴定报告》印刷版8份，电子光盘2套。

3、配合本合同项目的下闸蓄水验收和竣工验收。

第三条  为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．协助提供技术资料：

（1）项目可行性研究报告、初步设计报告及图件、批复等相关文件，

（2）招标文件、合同文件及施工图等其他资料。

2．提供工作条件：

（1）甲方需指定专人配合乙方开展资料收集及现场调查工作，协助乙方开展调查工作；

第四条  甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式调整为：

1．本项目实行总价承包，合同总价共计：   元（大写：  ），本合同总价是固定的和全包的价格，已包含乙方完成本合同项下工作所需的全部费用，包括但不限于资料收集、现场调查、组织安全鉴定评审会议、报告编制等，以及技术服务工作所需的设备、临时设施、用水、用电、食宿、税负等。合同总价不因工程延期而调整。

2．甲方按期向乙方支付技术咨询报酬。具体支付方式和时间如下：

（1）本合同签定后10个工作日内，乙方提交鉴定工作大纲后，甲方向乙方支付合同报酬总额的40%，即人民币       整（￥     ）；

（2）通过蓄水安全鉴定验收，乙方向甲方提交《蓄水安全鉴定报告》后，10个工作日内甲方向乙方支付合同报酬总额的50%，即人民币     整（￥    ）；

（3）乙方配合甲方，完成下闸蓄水验收和竣工验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同报酬总额的10%，即人民币壹万元整（￥    ）。

3.每一次款项的支付，乙方需向甲方提出申请并提交正式发票。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

开户名：

账号：

第五条 双方的责任

乙方责任：

1、乙方应按本合同第二条规定的时间、内容和份数要求向甲方提交有关的成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

2、乙方不得以任何形式向任意第三方扩散、转让甲方提交的有关资料，如发生以上情况，甲方有权索赔。

甲方责任：

1、协助乙方收集有关资料、数据及有关的协调工作。

2、按本合同规定向乙方支付合同款。

第六条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方保密义务：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方所提供的供乙方工作所使用的一切资料、数据的所有权或者使用权归甲方所有。

2．涉密人员范围：   无  。

3．保密期限：   无   。

4．泄密责任：   无   。

乙方保密义务：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）： 本项目甲方提供给乙方的技术资料不得向第三方转让或者泄露（按照规定需要信息公示的内容除外）。

2．涉密人员范围： 全部参与本项目的人员。

3．保密期限：  永久 。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第八条  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1．乙方提交技术咨询工作成果的形式：按照国家有关法规、条例和标准要求完成《蓄水安全鉴定报告》。

2．技术咨询工作成果的验收标准：《中华人民共和国防洪法》、《水库大坝安全管理》、《水利水电建设工程验收规程(SL223-2008)》、《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》（水建管[1999]177号），以及国家和行业主管部门颁布的有关水利水电工程勘测设计现行的标准、规程、规范。

3．验收的时间和地点：由甲方确定。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1．乙方违反本合同第二条约定迟延交付，应当从逾期之日起每日按本合同总额的1‰的数额向甲方交付违约金。

2．甲方违反本合同第四条约定，应当支付乙方违约金（每日缴纳合同总额的1‰），并相应调整乙方的技术服务进度 。

3、由于甲方变更计划、提供资料不准确、未按期提供有关编写《报告表》所必需的资料等原因，致使乙方不能按期完成工作时，甲方应按乙方的实际情况给予适当完成工作的时间。

第十条 技术成果的归属：

双方确定：本合同下获得的所有技术成果归甲乙方共有，未经甲方书面同意乙方不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。

第十一条  双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归   甲   （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双  （乙、双）方所有。

第十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定    为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．  负责联系和沟通；

2．  协调项目进度。

一方变更项目联系人的，应当于变更后 三个 工作日内以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条  双方确定，出现下列情况，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．      无         。

第十四条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1 种方式处理：

1、提交人民法院诉讼。

第十五条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认为本合同的组成部分：无。

第十六条  双方约定本合同其他相关事项为：技术咨询过程中，如有重大技术参数发生变化，双方重新协商解决。

第十七条  廉政条款

为规范合同执行过程，防止违纪违法事件的发生，经双方同意，双方承诺严格执行以下条款。

1、甲方廉洁责任

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或个人支付的费用；（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品；（3）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

2、乙方廉洁责任

（1）不得在合同签订、履行过程中向甲方工作人员提供任何回扣、消费性娱乐活动，不得向甲方工作人员请客吃饭、馈赠任何礼物；（2）不得向甲方工作人员以馈赠购物卡、购物券的形式进行商业贿赂；（3）不得为谋取不正当利益而实施违反商业贿赂及公平交易的其他行为。

第十八条  本合同一式 6 份，其中正本2份，双方各执1份；副本4份，双方各执2份。合同正、副本具有同等法律效力。当合同的正本和副本有不一致的地方或内容有相互矛盾之处时，以合同的正本为准。

第十九条  本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方：                                （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

年    月     日

乙方：                                     （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

年    月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

- 2. 登记材料:（1）

（2）

- （3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年      月       日