重庆*******有限公司

监控系统工程合同

甲方（发包方）：重庆*******有限公司

乙方（承建方）：重庆永乾科技有限公司

乙方承建甲方《重庆*******有限公司监控系统工程》工程，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、“建设工程施工合同(示范文本)”和相关的法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照平等互利的原则经协商一致达成如下条款，以资信守：

- 一、定义

1、系统、项目

系统、项目等均指本合同所规定的、甲方拟建设、乙方拟提供的重庆*******有限公司监控系统工程。

2、秘密信息

秘密信息指甲方、乙方所有用的管理信息、方式方法，顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等或由甲方、乙方明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

3、包括

包括指“包括但不限于”。

- 二、甲方系统描述

重庆*******有限公司弱电系统工程包括以下贰个子部分：

| 主系统 | 序号 | 子系统 |
| --- | --- | --- |
| 监控系统 | 1 | 车间监控系统 |
|  | 2 | 厂区及周界监控系统 |

- 三、乙方所提供的系统描述

乙方已经充分理解甲方的需求并根据上述所书的甲方业务和系统的描述，向甲方提供以下系统建设：

监控系统所需设备材料及安装维护

- 四、项目开发与进度

1、建设周期

项目周期为     天。

| 序号 | 任务 | 时间（天） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布线、安装、测试 |  | 无 |

2、项目管理

合同各方指派代表组成本监控扩充工程管理小组。

3、信息与资料的提供

甲乙双方应按照本项目的性质，互相配合，充分沟通；乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查了解有关系统情况，甲方应配合乙方的请求，但甲方提供的资料均属于甲方的商业秘密，乙方不得泄露。

4、设计方案

该系统设计方案以技术文件为准并作为本合同的附件。

5、进度报告

乙方应及时向甲方报告项目阶段进度。

6、转包与分包

未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的项目转包或分包给第三方实施。

五、工程材料供应

1、乙方按照要求提供监控系统扩充工程所应供应的材料、设备、成品、半成品及辅料，并必须附有质量合格证明。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，甲方有权禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

2、根据现场条件，甲方提供物资存放场所，乙方自行保管。

- 六、项目变更

以维护和兼顾各方的利益和监控系统的最优化为原则，双方同意：

1、若甲方提出项目的部分变更，甲方应以书面形式提交给乙方。乙方应在1个工作日内对此作出书面回应。乙方应及时与甲方协商变更设计方案、设备、价款等事项，并实施甲方的变更要求。

2、如乙方提出项目的部分变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同条款的影响。甲方收到乙方的上述变更建议后，应在2日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回应，则双方另行对此变更建议签署予以确认，甲乙双方则按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

3、如乙方因设计方案缺陷而提出项目部分变更，其产生的额外费用由乙方自行承担，如乙方在施工过程中发现当初提交的技术文件有缺陷而隐瞒不报，继续按原设计方案施工造成工程质量问题，则按工程款的双倍赔偿给甲方，并自行终止本合同。

4、当工程量减少时，按照报价相应扣减工程款。

七、工程的质量和检查验收

1、乙方应当严格按设计方案、施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程师代表的监督检查；

2、乙方确定的施工负责人及技术负责人及项目管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方代表；

4、乙方应按工程进度，及时提供书面的项目阶段进度报告及其他关于工程质量的技术资料。

5、工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据；

6、工程竣工后，乙方按规定向甲方整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书。经双方协商确定验收时间。由甲方组织有关单位进行竣工验收；验收合格后，甲方拥有2天的系统试运行权利，2天后双方签署交工验收证书，并将工程正式移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担；交付验收中或试运行期间如发现有不符质量要求，需要返工的工程由乙方承担。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修理好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

7、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，未经乙方许可，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。由施工造成的工程质量问题，甲方应以书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留质保金请人修理，超支部分应由乙方负担，并保留向法院提起诉讼的权利。

- 八、交付

- 1、交付时间和地点

乙方将按照本合同及其附件所规定的时间和项目，由乙方支付运费和保险费，（逐项列明有关费用）交付本监控系统集成；

交付地点：重庆市******************************重庆*******有限公司

如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付时间；如甲方能接受交付而不接受交付，则视为乙方已经交付，甲方应当按照合同的约定付款，甲乙双方对此另有约定的除外。

- 2、交付内容

工程竣工后，乙方按规定向甲方整理提供完整的技术档案资料，硬件系统交付内容见设备清单。

- 3、检测与检验

乙方在交付前，应当对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本合同的规定；检测标准国家相关标准; 质保期从甲方验收合格之日开始，监控系统质保一年，厂家有明确质保期限且质保期限不止一年的设备则按厂家的质保期限为准；设备清单中的各设备及包括一些设备清单中无明确列出来的零星设备免费质保一年。

- 5、系统试运行

自系统功能检测通过之日起，甲方拥有2天的系统试运行权利。

- 6、系统验收

2天的系统试运行完成后，甲方应在3天内进行系统验收。

- 九、所有权、版权和使用权

1、硬件设备所有权自系统检验合格，转移至甲方；

2、甲方在本合同项下的任何权利不因其发生变故而发生变化；如甲方组织发生变故，则甲方在本合同项下的权利随之转移至接收之单位。

- 十、价格与付款方式

1、价格

系统总价为：人民币 大写:                元整,小写:            0元 （此价格为增值税票价）。

2、项目增减

如本项目进展过程中，甲乙双方依据本合同条款规定对项目作出有任何变更或经双方同意的增减设备、系统功能变化或软件模块等，如增加设备在设备清单中有明确报价时，则按清单上的价格进行结算，无价格的按照双方协商后确定；如减少设备则按清单上的单价直接扣减；

3、付款方式

合同签订后5日内，甲方支付乙方项目总金额的30%计     元 作为项目预付款,乙方在收到预付款后立即组织人员进行施工；在所有设备安装、调试完毕，并试运行15日后经验收合格后，乙方向甲方提供工程实际款项的增值税专用发票。甲方在收到乙方票据的5日内，支付乙方合同总额的65%计       元 ；自验收合格之日起，在系统正常运行壹年后。余款5%计         元，由甲方向乙方全部付清。

- 十一、保密

1、任何一方对涉及商业秘密的内容，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

2、任何一方为本项目需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事先予以注明。验收合格后，转移至甲方，乙方开发的源代码、文档资料等的知识产权应属于甲方所有。

- 十二、项目培训与服务

乙方应根据项目实施的计划、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够完成其操作对象，实现依据本合同所规定的系统的目标和功能。

- 十三、系统和维护

1、产品及设备的保修和维护服务， 见附件 。

2、系统保修期满后，如甲方继续聘请乙方对本合同所规定的信息系统进行维护，则由双方另行签署维护协议。

- 十四、违约与赔偿责任

1、交付违约

如乙方未依据本合同所规定的计划和时间内完成和交付本合同所规定的项目，甲方有权要求乙方采取补救和补偿措施，及继续履行本合同所规定的义务。同时，如非人为不可抗因素延期,每延期10天，乙方应向甲方支付合同金额的1%的违约金；如延期时间超过20天，甲方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付不低于合同总金额的50%作为对甲方的赔偿。

2、付款违约

如甲方未按合同规定的期限付款，每延期10天，甲方应向乙方支付合同金额的1%的违约金；但违约金的总数不超过合同金额的10%。如延期时间超过20天，乙方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，还可要求甲方支付合同总金额的5%作为对甲方的赔偿。如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，且乙方履行本合同的日期顺延。

3、保密违约

任何一方违反本合同所规定的其所在保密方面的义务，违约方应按本合同总价的3%，或按照受损失一方的实际损失包括受损失的利润支付违约金；受损失的一方有权选择以上两种方式之一要求对方赔偿损失。本违约金和赔偿金的支付义务是独立于其它违约义务的。

4、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等；违约方在收到上述通知后，应于5天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或损害本项目以强行实施违约金。

- 十五、不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即书面通知对方，并在十五天之内，提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。此项证明文件应由不可抗力发生地的公证机关出具。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为减轻不可抗力对履行本合同的影响。

- 十六、合同的生效、变更与终止

1、本合同经双方各自指定的代表人签署后生效。

2、如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

一方进入破产、解散、被依法关闭撤销或已进入清算阶段；

一方发生资不抵债之情形；

出现了合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

3、本合同于双方各自履行了合同的全部义务、包括本信息系统的保修期结束和甲方付清全部合同款后终止。

4、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得更改本合同。

5、本合同壹式贰份，双方各执一份，同据法律效力。

- 十七、争议解决

1、如合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先采取友好协商的方式解决该争议，协商不成，可向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼。

2、如发生争议向重庆市九龙坡区人民法院提起诉讼时，除争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

- 十八、通知

1、为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方须采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方。挂号信寄出3天后，视为已经送达；专人送达的，被送达人签署后，视为已经送达。

2、通知地址

通知的地址为本合同尾页上所书地址。如一方欲改变通知地址，则应提前以书面方式通知另一方。

- 十九、附件

《重庆*******有限公司视频监控系统规划设计方案》

《设备清单》

《售后服务承诺》

附件与本合同正文具有同等法律效力

- 二十、签约双方

甲方：重庆*******有限公司             乙方：重庆永乾科技有限公司

地址：                                 地址：

代表人：                               代表人：

联系电话：               联系电话：

签约地点：

签约日期：     年     月     日