邀请函
*****公司

我单位特邀请贵司于2022年5月30日上午10.00到重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司八楼会议室参加涪陵盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目工作竞争性比选。请于收到邀请函后于2022年5月23日17:00前复函是否参加（回复函盖公章扫描后传649909689@qq.com邮箱或微信13628275328），如未按期回复视为自动放弃本次竞标。
此函

 （联系人：代先生      联系电话：13628275328）

重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司

2022年5月20日
涪陵区盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目费用竞争性比选邀请函
工程名称：涪陵区盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目
工程地点：重庆市涪陵区长江与乌江汇合处2号码头
业主单位：重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司
2022年5月18日
目 录
一、比选须知附表及评分办法
二、比选文件格式
一、比选须知附表及评分办法
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	涪陵区盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目

	2
	工程地点
	涪陵区长江与乌江汇合处2号码头

	3
	项目情况
	本次招标范围主要包括但不仅限于：

(1)、采购（2口3T级锚、2只转环组、2只缷扣、）

(2)、作业（趸船原有2口船锚起锚作业、趸船2口3T级船锚重新抛锚定位等。

	4
	资金来源
	业主自筹

	5
	发包方式
	竞争性比选

	6
	限价要求
	费用最高限价人民币65000.00元。

	7
	设计时限及质量要求
	（1）中标之日起,由竞标方在15个自然日内提交本项目作业方案；

（2）中标后,由业主单位根据江水水位确定具体作业时间。

（3）中标人提交的各项资料必须满足国家、行业的法律、法规及标准，并能满足业主单位手续报批的要求，否则中标人需进行修改，并承担相应赔偿责任。

	8
	成果资料份数
	无

	9
	比选投标人专业类别及资质等级
	要求比选单位具有独立企业法人，企业经营范围应包含船舶打捞与船舶拖带等。



	10
	投标人资格审查及提交文件
	1.必须是国内取得合法执业资格，具有独立法人资格的公司，要求具有建设行政主管部门颁发的工程建筑装饰设计乙级或以上资质；
2.资质证书副本、营业执照副本复印件，复印件加盖单位公章；
3.法定代表人授权委托书及委托人身份证复印件，委托人身份证复印件加盖单位公章；
4.若投标人为市外企业，提交有效的入渝备案登记证及登记备案的人员名单复印件加盖单位公章。

	11
	踏勘现场
	自行踏勘现场（涪陵区长江与乌江汇合处2号码头）

	12
	比选文件内容、组成数量及要求
	比选文件包括：《比选申请人报价书》原件一份；近三年业绩复印件一份（加盖鲜章）；主要设计人员名单原件一份，主要设计人员资格证书复印件一份。
2.比选文件要求：用档案袋装好密封并在封口加盖单位公章。

	13
	比选申请文件提交地点、时间
	地点：重庆市涪陵区中山东路102号朝华大厦8楼泽广公司；递交时间：2022年5月26日9时30分至10时00分，比选申请人超过截止时间递交的比选文件及资格审查资料，招标人将不予接收。

	14
	开标地点
	时间：2022年5月26日10时00分开标，地点：重庆市涪陵区中山东路102号朝华大厦8楼泽广公司

	15
	比选方法
	1.本次竞争性比选，报价最低的投标人为第一中标候选人，次之为第二候选人，依次类推。
2.投标人报价只作为参考不是最终合同价，竞争比选结束后，业主单位与第一中标候选人进行本项目具体工作内容、设计费等进行谈判,双方达成一致后签订合同；如第一中标候选人放弃，则与第二中标候选人针对本项目具体工作内容、设计费进行谈判,并签订合同；如第二名放弃，则与第三中标候选人针对本项目设计具体工作内容、费进行谈判,并签订合同。
3．如前三名均放弃签订合同，则比选无效，需要重新比选。
4.投标人不足三家或者有效报价不足两家时，本次竞争性比选无效。


	16
	合同主要条款
	一、费用支付办法
投标单位完成原船锚起锚，新船锚抛锚定位作业，并提供正式发票后，支付合同总价的97%，质保金3%，质保期满一年后，5个工作日内支付。
二、双方责任
1.招标人(委托方)责任
(1)在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，已开始工作的，应根据投标单位进行的实际工作量，支付费用。
2、比选人(投标单位)责任
(1)由于投标单位原因，要求终止或解除合同，委托方不支付任何费用，并按相关国家有关规定处理。

	17
	其他
	1.中标单位在接中标通知后,由业主单位根据江水水位确定具体作业时间,如3日内无故拖延不开展工作的，组织方有权选择其他设计单位，中标单位无权干涉；
2.中标单位结算时需开具正式发票；
3.被邀请单位必须于2022年5月23日17时00分前明确是否参与竞标，逾期未答复，视为违规一次；明确答复前来竞标而未到场的，视为违规一次；故意造成此次竞争性比选流标的行为视为违规一次。被邀请的单位凡有上述违规行为的，将取消该单位半年参与我司项目竞标的资格；违规行为达到三次以上的，我司将终身取消其参与项目竞标的资格。

	18
	结算要求
	无

	19
	联系方式
	联系人：代小林 联系电话：13628275328


二、比选文件格式
比选文件袋封面格式及比选文件封面格式:
盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目
比选文件
邀标人名称:重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司
邀标人地址:重庆市涪陵区中山东路102号朝华大厦8楼泽广公司
比选人:                  (盖单位公章)
法定代表人:               (签字或盖章)
    年   月   日
三、法定代表人身份证明及授权委托书格式
法定代表人身份证明
比选申请人名称:                       
地址:                                 
成立时间:       年       月       日
经营期限:                           
姓名:            性别:          年龄:        职务:         
系                          (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
(该处附法定代表人身份证复印件)
比选申请人:                     (盖单位公章)
       年       月       日
授权委托书
本人       （姓名）系              (比选申请人名称)的法定代表人，现委托       (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、参加盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目设计比选活动。代理人在参选、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转让权。
委托期限:                。代理人无转委托权。
附:法定代表人身份证明。
(该处附委托人身份证复印件) (该处附代理人身份证复印件)
投标人:                          (盖单位公章)
法定代表人:                          (签字或盖章)
身份证号码:                          
委托代理人:                          (签字)
身份证号码:                          
       年       月       日
注:1、法定代表人参加比选会的并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
四、报价书
比选申请人报价书
招标人:重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司
1.根据你方盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究比选文件的比选申请人须知、合同条款、工程建设标准，此次我司盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目报价费为        元，     日历天，完成抛锚定位。
2. 我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。
3.如我方中标:
(1)我方承诺按照比选招标文件中关于合同条款中的规定签订合同；
(2)我方承诺在合同约定的期限内完成盛为号取水趸船船锚采购和抛锚定位项目任务。
4.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。
比选申请人:                            (盖章)
法定代表人:                            (签字或盖章)
单位地址:                            
邮政编码:            电话:               传真:             
日期：       年       月       日
五、资质证书副本、营业执照副本复印件（加盖单位鲜章）
