涪陵区新区酒店维修维护整治项目

设计竞争性比选邀请函

工程名称：涪陵区新区酒店维修维护整治项目

工程地点：重庆市涪陵区马鞍街道新区酒店

业主单位：重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司

2022年4月15日

目 录

一、比选须知附表及评分办法

二、比选文件格式

一、比选须知附表及评分办法

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计 |
| 2 | 工程地点 | 涪陵区马鞍街道新区酒店 |
| 3 | 项目情况 | 涪陵区新区酒店位于重庆市涪陵区马鞍街道鹤凤大道41号。酒店占地面积约31800平方米，建筑面积约16000平方米，其中客房面积约6300平方米，餐厅面积约1700平方米，会议厅面积约800平方米，茶楼面积约1000平方米，KTV室面积约1500平方米，其他功能用房及设施设备用房面积约4700平方米（其中车库面积约2200平方米，杂物间及设备用房面积约800平方米，健身房约200平方米）。酒店绿化面积约13000平方米。酒店设有88间客房、中餐厅、会议厅、茶楼、KTV室及停车库（地下停车位19个，地面停车位66个）。 本次设计改造范围主要包括但不仅限于：酒店的消防、外立面、节能、景观绿化、智能化、暖通（空调系统、新风系统、冷却塔等）、电梯、强弱电、车库、大厅及入口、餐厅、厨房、多功能厅、KTV、公共部分、职工宿舍、茶楼、客房等。 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 发包方式 | 竞争性比选 |
| 6 | 限价要求 | 委托内容包括：方案设计、施工图设计、施工及竣工验收阶段、施工现场配合服务及质量保修期的设计服务等工作，以及协助招标人完成各项审批手续办理； 设计费最高限价人民币300000.00元。 |
| 7 | 设计时限及质量要求 | 1.中标之日起10个自然日内提交本项目初步方案设计及相关效果图、初步工程预算； 2.业主单位确定初步方案后15个自然日内，分专业逐步完成正式施工图并提交给业主方。 3.中标人提交的各项成果资料必须满足国家、行业的法律、法规及标准，并能满足业主单位手续报批的要求，否则中标人需进行修改，并承担相应赔偿责任。 |
| 8 | 成果资料份数 | 初步方案（含效果图）、初步预算各3份；正式方案成果（含效果图）纸质5份、电子光盘1份；提交正式施工图纸质成果6份，电子光盘1份。 |
| 9 | 比选投标人专业类别及资质等级 | 建筑装饰设计乙级或以上资质，近3年酒店装饰设计业绩。 |
| 10 | 投标人资格审查及提交文件 | 1.必须是国内取得合法执业资格，具有独立法人资格的公司，要求具有建设行政主管部门颁发的工程建筑装饰设计乙级或以上资质，近3年酒店装饰装修业绩。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计任务的能力； 2.资质证书副本、营业执照副本复印件，复印件加盖单位公章； 3.法定代表人授权委托书及委托人身份证复印件，委托人身份证复印件加盖单位公章； 4.若投标人为市外企业，提交有效的入渝备案登记证及登记备案的人员名单复印件加盖单位公章。 |
| 11 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场（马鞍街道鹤凤大道41号） |
| 12 | 比选文件内容、组成数量及要求 | 比选文件包括：《比选申请人报价书》原件一份；近三年业绩复印件一份（加盖鲜章）；主要设计人员名单原件一份，主要设计人员资格证书复印件一份。 2.比选文件要求：用档案袋装好密封并在封口加盖单位公章。 |
| 13 | 比选申请文件提交地点、时间 | 地点：重庆市涪陵区顺江大道16号2栋4楼（重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司）；递交时间：2022年4月18日14时30分至15时00分，比选申请人超过截止时间递交的比选文件及资格审查资料，招标人将不予接收。 |
| 14 | 开标地点 | 时间：2022年4月18日15时00分开标，地点：重庆市涪陵区顺江大道16号2栋4楼（重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司） |
| 15 | 比选方法 | 1.本次竞争性比选，报价最低的投标人为第一中标候选人，次之为第二候选人，依次类推。 2.投标人报价只作为参考不是最终合同价，竞争比选结束后，业主单位与第一中标候选人进行本项目具体设计工作内容、设计费等进行谈判,双方达成一致后签订合同；如第一中标候选人放弃，则与第二中标候选人针对本项目设计具体工作内容、设计费进行谈判,并签订合同；如第二名放弃，则与第三中标候选人针对本项目设计具体工作内容、设计费进行谈判,并签订合同。 3．如前三名均放弃签订合同，则比选无效，需要重新比选。 4.投标人不足三家或者有效报价不足两家时，本次竞争性比选无效。 |
| 16 | 合同主要条款 | 一、设计费用支付办法 设计单位提交正式施工图后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付合同总价的30%；工程完工验收并完善验收资料后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付至合同总价的80%；结算审计完成后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付至合同总价的100%。 二、双方责任 1.招标人(委托方)责任 (1)需及时向设计单位提交设计所需资料及文件，并对所提供资料的正确性负责； (2)因项目建设规模、条件或因提交资料有较大修改，以致造成设计工作需返工时，另行协商。其他任何情况引起的变更不增加设计费。如发生异地建设，重新设计，则重新协商签订协议。 (3)招标人要求设计单位人比合同规定合理时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，设计单位应根据招标人要求提前投入工作量，不向设计单位支付赶工费。 (4)在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，已开始工作的，应根据设计单位进行的实际工作量，支付费用。 2、比选人(设计单位)责任 (1)应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程设计。按本合同规定的时间提交质量合格的设计成果资料，并对其负责。 (2)由于设计单位提供的设计成果资料质量不合格，设计单位应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并赔偿因此给委托方造成的相应损失。若设计单位无力补充完善，需另委托其他单位时，设计单位应承担全部设计费用。 (3)设计过程中，预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向委托方提出增减工作量或修改设计工作的意见，并办理正式变更手续。因地形条件或因提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，或发包人对设计方案的合理修改意见，设计人应及时变更，并在方案确定后7日内提供变更施工图，每拖延一天扣设计费500元。 (4)由于设计单位原因未按合同规定时间(日期)提交设计成果资料，每超过一日，应减收设计费千分之三。 (5)设计过程中设计单位与发包人紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。 (6)设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由设计人承担;餐费及其它费用由业主负担。 (7)设计人应具有报建程序要求的项目负责人，项目负责人应全过程服务， 每月至少到施工现场巡视四次，出现关键性技术问题时，应在5小时内随叫随到，否则按500元/天(次)扣设计费。 (8)设计人应派常驻代表解决现场设计问题，否则按500元/天处以违约金。 (9)由于设计单位原因，要求终止或解除合同，委托方不支付任何费用，并按相关国家有关规定处理。 |
| 17 | 其他 | 1.中标单位在接中标通知后3日内无故拖延不开展工作的，组织方有权选择其他设计单位，中标单位无权干涉； 2.中标单位结算时需开具增值税发票； 3.被邀请单位必须于2022年4月14日下午15时前明确是否参与竞标，逾期未答复，视为违规一次；明确答复前来竞标而未到场的，视为违规一次；故意造成此次竞争性比选流标的行为视为违规一次。被邀请的单位凡有上述违规行为的，将取消该单位半年参与我司项目竞标的资格；违规行为达到三次以上的，我司将终身取消其参与项目竞标的资格。 |
| 18 | 结算要求 | 设计单位提交正式施工图后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付合同总价的30%；工程完工验收并完善验收资料后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付至合同总价的80%；结算审计完成后，提出申请并提交相关发票等资料后，支付至合同总价的100%。 |
| 19 | 联系方式 | 联系人：杨明 联系电话：13896540011 |

二、比选文件格式

比选文件袋封面格式及比选文件封面格式:

涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计

比选文件

邀标人名称:重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司

邀标人地址:重庆市涪陵区顺江大道16号2栋

比选人:                  (盖单位公章)

法定代表人:               (签字或盖章)

年   月   日

三、法定代表人身份证明及授权委托书格式

法定代表人身份证明

比选申请人名称:

地址:

成立时间:       年       月       日

经营期限:

姓名:            性别:          年龄:        职务:

系                          (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

(该处附法定代表人身份证复印件)

比选申请人:                     (盖单位公章)

年       月       日

授权委托书

本人       （姓名）系              (比选申请人名称)的法定代表人，现委托       (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改、参加涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计比选活动。代理人在参选、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转让权。

委托期限:                。代理人无转委托权。

附:法定代表人身份证明。

(该处附委托人身份证复印件) (该处附代理人身份证复印件)

投标人:                          (盖单位公章)

法定代表人:                          (签字或盖章)

身份证号码:

委托代理人:                          (签字)

身份证号码:

年       月       日

注:1、法定代表人参加比选会的并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；2、非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

四、报价书

比选申请人报价书

招标人:重庆市涪陵区泽广移民资产经营管理有限公司

1.根据你方涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究比选文件的比选申请人须知、合同条款、工程建设标准，此次我司涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计报价费为        元，     日历天，完成工程设计，并提交设计成果。

2. 我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选文件。

3.如我方中标:

(1)我方承诺按照比选招标文件中关于合同条款中的规定签订合同；

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成涪陵区新区酒店维修维护整治项目设计任务。

4.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

比选申请人:                            (盖章)

法定代表人:                            (签字或盖章)

单位地址:

邮政编码:            电话:               传真:

日期：       年       月       日

五、资质证书副本、营业执照副本复印件（加盖单位鲜章）

六、近三年类似业绩证明（加盖单位鲜章）

七、设计团队人员名单