# 湖南省长沙市雨花区屋顶绿化试点项目

可行性研究报告

# 湖南碳普惠科技股份有限公司

编制日期：二〇二二年八月

目   录

湖南省长沙市雨花区屋顶绿化试点项目	1

湖南碳普惠科技股份有限公司	1

第一章 总论	3

第二章 项目背景及必要性	6

第三章 区域概况	11

第四章 建设方案	12

第五章 项目实施进度	26

第六章 节能	30

第七章 环境保护	34

第八章 财务评价	42

第九章 效益评价	47

第十章	风险分析	51

第十一章 结论与建议	54

附表 1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表	65

附表 2：总成本费用估算表	66

附表 3：利润与利润分配表	67

附表 4：项目投资现金流量表	69

第一章 总论

  - 项目名称、建设单位

    - 项目名称

湖南省长沙市雨花区屋顶绿化试点项目

    - 建设单位

湖南碳普惠科技股份有限公司

  - 项目提出

紧紧围绕“美丽雨花区”建设的总体目标， 坚持经济建设和环境保护相协调，因地制宜、形式多样进行屋顶绿化和垂直绿化建设，完善各城市地上、垂直、空间绿化布局，形成城市绿化新景观，增加城市绿量，减少大气污染，开创城市生态和人居环境建设的新局面。

为打赢蓝天保卫战，促进长沙市雨花区空气质量持续改善，落实好习近平总书记生态文明建设发展思想，不断增强人民群众的幸福感、获得感。针对长沙市雨花区环境指标居高不下的现状，借鉴全国环境治理先进成功做法，长沙市雨花区经济技术开发区决定在全区开展屋顶覆绿工作，着力破解 PM10、SO2、NO2 数值偏高问题，做好大气污染防控工作。

湖南碳普惠科技股份有限公司成立于 2022年 9月7 日，其经营范围：防水、消防、园林绿化工程施工、技术研究与交流，空间立体绿化标准与规范设计。该公司自成立以来在屋面防水及城市园林绿化方面积累了丰富的经验，此次为了响应长沙市雨花区打赢蓝天保卫战以及优化城镇环境等相关政策的号召，促进长沙市雨花区空气环境质量持续改善，提出了本项目的建设。

  - 编制依据

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2021 年修订版）；

- 《河北省大气污染防治条例》（2021 年修订版） ；

- 《垂直绿化工程技术规程》(CJJ/T236-2015)；

- 《园林绿化养护标准》(CJJ/T287-2018)；

- 《园林绿化苗木栽植技术规程》（DB41/T1420-2017）；

（6）《屋顶绿化技术规范》（DB41/T796-2013）；

- 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），国家计委、建设部；

- 《投资项目可行性研究指南》；

- 报告编制人员现场调研的有关数据和基础资料；

- 项目相关专业国家现行标准、规范、规章、规定。

  - 结论

本项目符合国家和地方的产业政策，符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类鼓励类中的项目，是国家和地方鼓励发展的项目。

通过当前对本项目的研究发现，本项目是贯彻落实习近平总书记新发展理念的具体举措，是长沙市雨花区优化生态环境、人居环境，实现绿色发展、可持续发展的内在需要。项目单位在屋顶防水及绿化方面有着丰富的业绩积累和专业优势，项目的实施符合长沙市雨花区经济社会发展趋势，项目的技术方案可行，且受到当地群众的普遍拥护，有着深厚的群众基础，项目实施后社会效益和生态效益显著，具有可行性。

通过本项目分析后发现，本项目在硬件以及技术上可行、经济上合理。其建设选址合理，社会协作条件良好，综合优势突出，投资规模适度，符合国家产业政策和行业发展要求，市场前景广阔，切合当地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本项目的实施，将引导、鼓励当地居民参与其中，增加就业岗位，缓解当地就业压力。因此，本项目的建设是必要且可行的。

第二章 项目背景及必要性

  - 项目背景

    - 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》

意见指出，要深入贯彻习近平生态文明思想，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化， 保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。

意见提出的主要目标是，到 2025 年，生态环境持续改善，主要

污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降 10%，空气质量优良天数比率达到 87.5%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。

到 2035 年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有

降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

针对加快推动绿色低碳发展，意见要求深入推进碳达峰行动，聚焦国家重大战略打造绿色发展高地，推动能源清洁低碳转型，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，推进清洁生产和能源资源节约高效利用，加强生态环境分区管控，加快形成绿色低碳生活方式。

针对深入打好蓝天保卫战，意见要求着力打好重污染天气消除攻坚战，着力打好臭氧污染防治攻坚战，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，加强大气面源和噪声污染治理。

  - 项目实施必要性

    - 本项目是长沙市雨花区提升人居环境的需要

屋顶绿化可以改善城市热岛效应，进而优化环境、提升人居环境品质。传统沥青屋顶不利于散热保温，夏日屋顶温度过高，加剧城市的热岛效应。如果在城市建筑屋顶种上绿色植物，土壤和植被能有效吸收阳光热量，植物叶面蒸发还能降低周边气温，并通过光合作用吸收二氧化碳、减少温室气体。这将可以大大提升长沙市雨花区的人居环境。

    - 本项目可以过滤雨水防辐射

屋顶绿化的另一个好处是利于排水。屋顶绿化能有效吸收水分， 对雨水加以过滤，不仅使降雨变得更干净，还能有效分担下水道排水负荷，延长了城市排水系统的寿命。

此外，屋顶绿化还能遮挡紫外线辐射，缓解骤冷骤热和积水损坏屋顶，能够延长屋顶寿命。长远来看，屋顶绿化对业主个人和整个城市来说都是很有意义一件事。

    - 本项目有利于实现节能减排、净化环境

城市屋顶绿化具有突出的生态价值，在吸尘释氧、节能减排、节水隔热、消除城市噪音等方面效果显著，对于缓解城市温室效应、雾霾污染以及改善城市面貌等方面具有突出的作用。

屋顶绿化还可以净化空气，美化环境，改善局部小气候，大大提高城市的绿化覆盖率，是一种值得推广的屋面形式。

    - 本项目是改善生态环境的需要

随着城市建设的飞速发展，城市里空气污染问题日趋严重。目前广大城市存在的许多的城市问题需要解决，如何在有限的城市空间内扩大绿化面积，成为人们必须面对和解决的新问题。现状的绿色建筑主要是体现在材料和清洁能源的运用，但是建筑屋顶作为一个非常重要的内容并没有受到足够的重视，近年来人们才开始发现这个隐秘的角落——屋顶，也就是所谓的“第五立面”。

城市屋顶占有约城市面积的 1/5，如果合理改善并加以利用，会使城市在环境与绿化方面得到整体的提升。目前，中国在屋顶绿化领域还处于发展阶段，对于技术方面还有待提升，而管理机制方面更是处于极度欠缺的状态。

屋顶绿化全面解决人类面临的生态危机、环境危机、健康危机和经济危机。

屋顶相当于一个人工沙漠，夏天太阳直射时，屋顶温度可超过

60 摄氏度，一般的动物植物都无法生存，某些耐旱植物生存时，由

于缺水，蒸腾作用和光合作用暂时停止，并不能达到人类所期望的结果。把屋顶建成人工湿地，其耗水量可达到同等面积的水面的 2 倍，

森林的 4 倍，草地的 8 倍。耗水量越大，其蒸腾作用和光合作用越大， 降温、吸收二氧化碳、产生氧气和能力越大。湿地被称为“地球之肾”，采用“人工湿地”对屋顶绿化进行绿化，相当于将沙漠直接变成湿地， 其生态贡献将是最大的。

综上，本项目的实施是必要且迫切的。

第三章 区域概况

3.1 项目所在地概况

"雨借风雷惊寰宇，花凭馥郁漫三湘"，雨花区名源自长沙城东南古佛道圣地之名胜雨花亭。它地处湖南省长沙市区东南方向，是长沙市六个市辖区之一，它北连芙蓉区，西接天心区，东部和南部与长沙县相邻。总面积115.17平方公里，下辖12个街道，共计102个社区、37个社区筹委会。

雨花区处在湖南经济新的"增长极"-长株潭"两型社会"示范区的中心地带，其整体经济发展水平较高，是湖南推进"长株潭一体化"的核心之区，也是湖南参与"泛珠三角"区域经济合作的前沿阵地。

第四章 建设方案

  - 规划建设目标

    - 行业前景

城市环境备受重视的今天，世界各地都在积极寻找各式各样的绿化方式来换取美丽的城市景观。其中，屋顶绿化已成为众多城市环境规划者眼中的“宠儿”。

屋顶绿化又可称为“空中花园”、“楼顶花园”或“空中绿洲”，是在屋顶、露台、天台或阳台上广植花木，铺植绿草，建造园林景观。

西方发达国家在 20 世纪 60 年代以后，相继建造各类规模的楼顶花园和楼顶绿化工程，如美国华盛顿水门饭店楼顶花园、美国标准石油公司楼顶花园、美国 DT&T 公司楼顶花园、英国爱尔兰人寿中心楼顶花园，加拿大温哥华凯泽资源大楼楼顶花园、德国霍亚市牙科诊所楼顶花园，日本同志社女子大学图书馆楼顶花园等。如今这些发达国家都已经进入了楼顶绿化的快车道。为了改变城市居住环境，为都市居民提供一个休息和消除疲劳的舒适环境，各发达地区都在大力支持、推广楼顶绿化。美国政府投资建设了示范工程；美国芝加哥为减轻城市热岛效应，正推动一项楼顶花园工程来为城市降温；日本也有了要求楼顶绿化的规定，日本东京明文规定新建筑占地面积只要超过1000 平方米，楼顶的 1/5 必须为绿色植物所覆盖，否则开发商就得接

受罚款。

我国屋顶花园近几年也有初步发展，部分大中城市已开始了楼顶绿化。南方重城深圳，由市人民政府发布了红头文件，组成了领导小组，开始楼顶绿化。续深圳之后，广州市开始了“绿化覆盖工程”，上海市在静安区试点“楼顶绿化”，杭州市建委等部门对“楼顶绿化”作了专题论坛。另外，天津、长沙，重庆、南京、温州等城市也都有楼顶绿化的动态，有的城市已把城市楼群的楼顶作为新的绿源。随着建筑技术的发展，以及人们对楼顶花园的重视，越来越多的楼顶花园在城市上空兴建，楼顶绿化技术、观念及相关材料也有了一个很高的提升， 这些都促进了屋顶花园的发展。

屋顶是城市建筑的第五立面，也是一片未经开垦的处女地。随着当今世界人口的激增，不仅使城市的“热岛效应”日益突出，也使城市绿地严重紧张。而如何解决城市“热岛效应”，增加人均绿地面积已成为世界各国园林专家和建筑人士研究的重点。这便使屋顶成了一块与这些问题做斗争的阵地，进行屋顶绿化，建设楼顶花园，增加城市绿化面积便被各国政府和学者提到了议事日程上来，行成了一个具有广阔发展前景，极大潜力的新兴市场。

我国自 20 世纪 60 年代开始研究屋顶花园和屋顶绿化技术。近年来，屋顶花园在一些经济发达城市发展很快。随着我国城市化的加速， 城市建成区中绿地面积不足的现象日益明显，建设屋顶花园，提高城市的绿化覆盖率，改善城市生态环境，已越来越受到重视。虽然每幢楼房的屋顶面积十分有限，但成千上万座高楼大厦的面积相加起来，

就是一个十分可观的数字。有人估计，一座城市的屋顶面积，大约为居住区的 1／5。

从国内市场角度分析，屋顶绿化项目，是一座待掘的“金矿”，业内人士分析：屋顶绿化环保效益不言而喻，其经济效益同样不容忽视。以绿化成本为例，在广州中心城区，绿化 1 万平方米土地，加上征地，

拆迁补偿费用在内，约需 3000 万元人民币，而建造 1 万平方米屋顶绿化的投入只需约 300 万元，约为前者的 1／10。业界人士同时指出， 屋顶绿化存在着巨大的市场空间，并将形成一个新的绿化产业，诱发绿化产品、相关技术、绿化工程等诸多商机。不仅如此，开发商将屋顶花园纳入建设计划，进行捆绑销售，更成为一种巨大的商机。

综上分析，无论是行业发展前景还是目前市场需求，加上河北省相关政策的支持，本项目实施的市场环境和政策环境均良好，前景广阔。

    - 发展思路

湖南碳普惠科技股份有限公司充分利用公司自身在屋顶绿化、防水方面的技术储备，由点到面，从小范围区域开始试点，然后逐步在长沙市雨花区全市范围内开展业务，主要承接全市的住宅小区、学校、政府单位、企事业单位、医院、市政桥梁等单位的屋顶绿化、防水。

  - 投资估算

项目计划总投资 1600 万元。

  - 运营模式

本项目通过在发改部门备案，然后通过在长沙市雨花区做屋顶绿化、防水试点工程，通过试点项目达到示范效应，再由点成面，形成规模效应，逐渐扩大实施范围。

公司开展业务的主要流程如下：

1、确定场地：确定场地在合理规范内；

2、现场勘察测量：勘察场地承重、测量准确的面积；

3、规划设计方案；设计出合理的效果图；

4、垃圾清运：清理场地内垃圾，保证屋面平整、洁净；

5、做闭水试验：检测现有屋面防水状况；

6、防水层施工：铺设防水层分为清理基层，涂抹基层处理剂， 在屋面女儿墙、落水口、排气管根、阴阳角等重点部位铺设附加层， 防水卷材铺设四个步骤；

7、成坪盒装佛甲草布置及红色地板革铺设种植盒内铺设土工布过滤层，覆轻质营养土，栽植成坪佛甲草，按要求放置于屋面，并在空白道路部分铺设红色地板革；

8、灌溉系统布置；采用微喷自动灌溉系统；

9、养护：公司负责每月派专业技术人员进行屋顶养护，进行对佛甲草修剪纠正，清除自然杂草，对佛甲草进行比例施肥，自控式喷洒浇水，达到佛甲草相应湿度，效果达到外观整齐干净，养护期三年；

  - 施工工艺流程

屋顶绿化工程主要分为花园式屋顶绿化和简单式屋顶绿化。

1、施工工艺

清扫建筑顶层---建筑顶层防水实验---(建筑二次防水)---铺设分离

滑动层(采用满铺)---铺设隔根层(采用满铺)---铺设排蓄水层(采用满

铺)---铺设过滤层(采用满铺) ---铺设种植基质---铺设青石板路---砖层

(基础)铺装---木结构(基础)铺装---种植植物---植物养护。

花园式屋顶绿化施工流程图

聊城大学屋顶绿化施工案例

罗山县人民医院屋顶绿化施工案例

简单式屋顶绿化施工流程图

2、屋顶绿化种植区构造层施工

种植区构造层由上至下分别由植被层、基质层、隔离过滤层、排 (蓄)水层、隔根层、分离滑动层等组成。基质层是指满足植物生长条件，具有一定的渗透性能蓄水能力和空间稳定性的轻质材料层。基质配制屋顶绿化基质荷重应根据湿容重进行核算，不应超过 1300kg/常

2、隔离过滤层

一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料，用于阻止基质进入排水层。隔离过滤层铺设在基质层下，搭接缝的有效宽度应

用的基质类型和配制比例参见下表，可在建筑荷载和基质荷重允许的范围内，根据实际酌情配比。

达到 10cm~20cm，并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方 5cm 处。

3、排(蓄)水层

一般包括排(蓄)水板、陶砾(荷载允许时使用)和排水管(屋顶排水坡度较大时使用)等不同的排(蓄)水形式，用于改善基质的通气状况， 迅速排出多余水分，有效缓解瞬时压力，并可蓄存少量水分。排(蓄) 水层铺设在过滤层下。应向建筑侧墙面延伸至基质表层下方 5cm 处。铺设方法见图施工时应根据排水口设置排水观察井，并定期检查屋顶

排水系统的通畅情况。及时清理枯枝落叶，防止排水口堵塞造成壅水倒流。

4 隔根层

一般有合金、橡胶、PE(聚乙烯)和 HDPE(高密度聚乙烯)等材料类型，用于防止植物根系穿透防水层。隔根层铺设在排(蓄)水层下， 搭接宽度不小于 100cm 并向建筑侧墙面延伸 15cm~20cm。

5、分离滑动层

一般采用玻纤布或无纺布等材料，用干防止隔根层与防水层材料之间产生粘连现象。柔性防水层表面应设置分离滑动层:刚性防水层或有刚性保护层的柔性防水层表面，分离滑动层可省略不铺。分离滑动层铺设在隔根层下。搭接缝的有效宽度应达到 10cm~20cm，并向建筑侧墙面延伸 15cm~20cm

6、屋面防水层

屋顶绿化防水做法应符合 DBJ01-93-2004 要求，达到二级建筑防水标准。绿化施工前应进  行防水检测并及时补漏，必要时做二次防水处理。宜优先选择耐植物根系穿刺的防水材料铺设防水材料应向建筑侧墙面延伸，应高于基质表面 15cm 以上。

六、屋顶绿化种植植物施工

种植植物的施工工艺流程 1 放线定点放线定点根据图纸上的种植设计，按比例放样于地面，确定各苗木的种植点。定点前先清除障碍 ，用仪器或皮尺将标明边界、道路、 建筑的位置，然后根据以上标明的位置就近定苗木

的位置。

2、挖穴

挖穴栽植坑(穴)位置确定后，可根据树种根系特点，来决定挖坑 (穴)的规格，要求比土球大，加宽放大 30cm 左右，加深 20cm 左右， 穴挖的好坏，对栽植质量和以后的生长以发育有很大的影响，因此， 对挖穴规格必须严格要求。

挖穴时以规定的穴径画圆，沿圆边向下挖掘，把表土和底土按统一规定分别堆放，再在穴内施一定的基肥，以便苗木的以后生长，更好更快的长成，增强自身的抗性。抗穴挖好后，还要报请监理人员进行验收，不合格的及时返工。

3、起掘苗木

a 掘前准备按设计要求到苗圃选择合格的苗木，并作出标记。所选苗木要求规格大小相近单株壮苗、抗性强、无病害的苗木。为有利挖掘操作和少伤根系，苗木过湿的提前开沟排水，过干燥的提前 2-3 天灌水。

b 、起苗方法与质量要求:按藤长的 1/3 为半径定根幅画圆，于圆外绕起苗，垂直挖下至一 定深度，切断侧根。将苗所带土球在穴内稻草包扎好，把出穴外。土球包扎要严，土球底要封严不能漏。

4、运苗与施工地假植

a、运苗:大量苗木出圃时，在装运前核对苗木的数量及规格，此外还需仔细检查起掘后的苗木质量，对已操作不合要求的苗木应淘汰，

并补足苗数，车厢内先垫上草袋等物，以防车板磨损苗木。

树苗有专人跟车押运，注意苫布是否被风吹开。	短途运苗中途不要停留长途运苗休息时停留在荫凉处，运苗时如遇季气温较高，则在下午	5:00  左右装车苗木运到并马上卸车。卸车时要求轻拿轻放。b、施工地假植:苗木运到现场后，要马上栽种，未能及时栽种或未栽完的，应视离栽种时间长短分别采取“假植”措施。对裸根苗临时放置可用草袋盖好。干旱地区在栽植地附近挖

浅沟，将苗木呈稍斜入置，挖土埋根，依次一排排假植好，盖遮荫网遮。如需较长时间的假植， 选不影响施工的附近地点挖一宽

1.5-2cm，深 30-50cm，长度视需要而定的假植沟，

按树种分别集中假植，并作好标记。依次一层层假植好。在此期间， 土壤过干应适量浇水，但也不可以过湿以免影响日后的操作。

5、栽植修剪

无论出圃时对苗木是否进行过修剪，栽植时都必须修剪。五叶地锦条保留 20cm 长，其余剪去，并剪去过长的根系。

6、栽植

大规格苗木栽植方案:

7、栽后管理

a、树木栽后管理包括灌水、土堰及其他。栽后当天之内必须及时浇上第一遍水。第二遍水

要在第二天连续进行，水一定要浇透，使土壤吸足水分， 并有助于根系与土壤密接，方保成

活。少雨季节植树，应每间隔 3-5 天浇透一次水。浇水时要防止冲垮

水堰，每次浇水渗入后，将歪斜树苗扶直，并对塌陷入填实土壤，最好是覆盖一层细干土。第一遍将水渗入后，可将土堰铲去，将土堆于干基，稍高出原地面，可利于防风、保墒和保护根系。

b 在对植物生长有妨害的种植区，设置标志、或立柱牵索、或临时篱笆等警告、防护措施，以保护植物的成活及正常生长。

c、种植区内应保持整洁，不得堆放杂物或用作临时场地。 d、对死亡的植株进行更换补充。

第五章 项目实施进度

  - 项目实施期限

本项目计划实施期为 36 个月，其中前 2 个月为备案等前期准备

期，其余 34 个月计划在长沙市雨花区的几个建成区内开展试点工作。

  - 项目实施进度控制措施

项目实施过程中，进度控制的措施应包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施。

1、进度控制的组织措施主要包括以下几种：

a、建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。

b、建立工程进度报告制度及进度信息沟通机制。

c、建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度。d、建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点， 协

调会议的参加人员等。

e、建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。2、进度控制的技术措施主要包括以下几种：

a、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工。

b、编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制。

3、进度控制的经济措施主要包括以下几种：

a、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。b、对应急赶工给予优厚的赶工费用。

c、对工期提前给予奖励。

d、对工程延误收取误期损失赔偿金。

4、进度控制的合同措施主要包括以下几种：

a、加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，保证合同中进度目标的实现。

b、严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，监理工程师应严格审查后再补入合同文件之中。

c、加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响，以及相应的处理方法。

d、加强索赔管理，公正地处理索赔。

  - 项目实施质量控制措施

工程项目中的质量控制主要表现为施工组织和施工现场的质量控制，控制的内容包括工艺质量控制和产品质量控制。影响质量控制的因素主要有“人、材料、机械、方法和环境”等五大方面。因此， 对这五方面因素严格控制，是保证工程质量的关键。

1、人的因素

人的因素主要指领导者的素质，操作人员的理论、技术水平，生理缺陷，粗心大意，违纪违章等。施工时首先要考虑到对人的因素的控制，因为人是施工过程的主体，工程质量的形成受到所有参加工程

项目施工的工程技术干部、操作人员、服务人员共同作用，他们是形成工程质量的主要因素。首先，应提高他们的质量意识。施工人员应当树立五大观念，即质量第一、预控为主、为用户服务、用数据说话以及社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念。

其次，是人的素质。领导层、技术人员素质高，决策能力就强， 就有较强的质量规划、目标管理、施工组织和技术指导、质量检查的能力；

管理制度完善，技术措施得力，工程质量就高。操作人员应有精湛的技术技能、一丝不苟的工作作风，严格执行质量标准和操作规程的法制观念；服务人员应做好技术和生活服务，以出色的工作质量， 间接地保证工程质量。提高人的素质，可以依靠质量教育、精神和物质激励的有机结合，也可以靠培训和优选，进行岗位技术练兵。

2、材料因素

材料（包括原材料、成品、半成品、构配件）是工程施工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证。材料控制的要点有：

a、优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平、挑选那些有一定专业知识。忠于事业的人担任该项工作。

b、掌握材料信息，优选供货厂家。

c、合理组织材料供应，确保正常施工。d、加强材料的检查验收，严把质量关。

e、抓好材料的现场管理，并做好合理使用。 f、搞好材料的试验、检验工作。

据统计资料，建筑工程中材料费用占总投资的 60％或更多，正因为这样，一些承包商在拿到工程后，为谋取更多利益，不按工程技术规范要求的品种、规格、技术参数等采购相关的成品或半成品，或因采购人员素质低下，对其原材料的质量不进行有效控制，放任自流， 从中收取回扣和好处费。还有的企业没有完善的管理机制和约束机 制，无法杜绝不合格的假冒、伪劣产品及原材料进入工程施工中，给工程留下质量隐患。科学技术高度发展的今天，为材料的检验提供了科学的方法。国家在有关施工技术规范中对其进行了详细的介绍，实际施工中只要严格执行，就能确保施工所用材料的质量。

3、方法因素

施工过程中的方法包含整个建设周期内所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等。施工方案正确与否， 直接影响工程质量控制能否顺利实现。往往由于施工方案考虑不周而拖延进度，影响质量，增加投资。为此，制定和审核施工方案时，必须结合工程实际，从技术、管理、工艺、组织、操作、经济等方面进行全面分析、综合考虑，力求方案技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便，有利于提高质量、加快进度、降低成本。

4、机械设备

施工阶段必须综合考虑施工现场条件、施工工艺 和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和机能参数，合理使用机械设备，正

确地操作。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程， 并加强对施工机械的维修、保养、管理。

5、环境因素

影响工程质量的环境因素较多，有工程地质、水文、气象、噪音、通风、振动、照明、污染等。环境因素对工程质量的影响具有复杂而多变的特点，如气象条件就变化万千，温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都直接影响工程质量，往往前一工序就是后一工序的环境， 前一分项、分部工程也就是后一分项、分部工程的环境。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境因素，采取有效的措施严加控制。

  - 项目实施资金控制措施

在实施阶段，为使项目顺利进行，资金方面应采取如下措施：

1、每月由财务部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内；

2、工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压；

3、加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出；

4、重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。

第六章 节能

  - 设计依据

节能是解决我国能源问题的根本途径，是当前经济工作的一项紧迫任务，是全面落实科学发展观的本质要求。要从战略和全局的高度， 充分认识加强节能工作的极端重要性和紧迫性，增强忧患意识和危机意识，增强历史责任感和使命感，把节能摆在更加突出的战略位置， 采取更强有力的措施，努力实现“十四五”节能目标，促进国民经济又快又好地发展。节约能源也是节约资源，降低生产成本的重要措施。本章节编制依据如下：

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《中国节能技术政策大纲》（2006）；

3、《节能中长期专项规划》（发改委环资[2004]505 号）；

4、《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》国家发改委[2005]第 65 号）；

5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

6、《河北省节约能源条例》；

7、《河北省节约用水管理条例》。

  - 设计原则

1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位，提高能源利用率， 减轻环境污染，走可持续发展之路。

2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度地进行综合利用。

3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后工艺。

  - 能耗情况

本项目在实施期主要消耗的能源为电和耗能工质水。

  - 节能措施

节能是国家发展经济的一项长远战略方针。节能是指加强用能管理，采用技术上可行、经济上合理以及环境社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源，提高能源利用效率和经济效益，以保护环境，保障国民经济和社会的发展，满足人民生活需要。根据项目建设的不同阶段，采取相应的措施进行节能。

1、照明节能

照明选择高效率的光源，同时在不同的时间段合理控制照明运行时间，以减少照明电能的消耗。

另外，照明的间接能耗主要包括照明用电供电线路的能耗和灯具配套电器的能耗两个方面。对于供电线路的能耗，要求合理地设计供电点和供电线路的长度，保证线路中电压损失符合要求，同时尽量地减少线路的电能损耗。灯具配套电器的能耗，主要是维持灯具的正常启动或运行的配套器件所消耗的能量，或者由于配套器件损坏而引起的灯具自身能耗增加的部分。要解决配套电器的间接能耗问题，主要有两种方式：一是选用节能型电感镇流器，同时加强灯具的维修，防止由于电容的损坏而造成线路的无功损耗增大：二是推广电子镇流器，从根本上解决电感镇流器损耗高、电容损坏造成无功损耗增大的问题。

2、绿化景观用水节能

用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质， 提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。提高废水的回收率和重复利用率。

①在合适的时间灌溉。

在早晨和傍晚灌溉，夏季可在晚间。这几个时段日照弱或无，气温较低，能有效减少灌溉过程中的蒸腾损失。

②采取少量多次的灌溉方法。

绿化植物的根系除个别品种外，毛细根多集中在浅土层，短时间内灌溉量过大，很多水分都渗透到了土壤深处，将造成浪费，所以每次灌溉量不宜大，间隔一定时间重复进行，可保证植物充分吸收，总的灌溉量反而较少。

③使用节水的灌溉设备和操作方法

首选使用微喷设备，水雾状覆盖，可最大限度地达到节水目的， 灌溉效果非常好。普通喷灌设备，关键是喷头的选择，要根据绿地边界选择喷洒直径合适的型号，且要控制单次灌溉量，提倡少量多次。水管灌溉，是目前使用最普遍的方式，也是问题最多的，应按以下要求改进。杜绝大水漫灌，这是浪费最大，效果最差的方式；条件允许的，应埋设主管道，多设出水口，减少水资源因长距离运输而产生的流失；选用口径小的末端水管，降低单位时间出水量；勤移动水管， 减少水分向深层土壤的流失。

④通过合理的修剪节水。

乔、灌木的直立枝、徒长枝、过密枝、萌蘖要及时清除，控制冠形，通过调整枝叶量避免水分不必要的浪费；地被类植物，尤其是草坪，修剪留茬高度不宜过低，保证透气性即可，以减少地表水分的蒸发，降低灌溉频率。

  - 节能效果分析

通过节能节水措施，本项目满足国家节约能源的政策要求，具有良好的节能优势和效果。

第七章 环境保护

  - 设计依据及标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《建设项目环境保护管理条例》；

3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

4、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

5、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

7、《河北省建设项目环境保护管理条例》。

  - 建设项目环境影响分析

    - 施工期环境影响

本项目施工期会产生一定的噪声污染和扬尘，同时会排放一定的废水、废气和建筑垃圾等。

噪声：主要为施工机械产生的噪声；

废气：土方开挖、汽车运输等产生的扬尘；

废水：施工机械设备和车辆的冲洗废水，施工人员排放的生活污水；

固体废弃物：主要为土方开挖产生废土及施工人员生活垃圾。

1、空气污染

施工期空气污染源主要有两种，即扬尘源和机动车尾气污染源。

      - 扬尘源

项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘， 主要指土方堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指土方装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

      - 施工交通尾气

项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。施工车辆排放尾气的主要污染物为NOx、CO 和烃类等。

2、水污染

施工期的挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其它辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，对施工现场的周围环境造成一定影响。同时，在施工现场的管理人员和施工人员，日排生活污水，也对环境有所影响。

3、噪声污染

该阶段噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械造成，如挖土机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆噪声属交通噪声。

4、固体废弃物污染

该阶段的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行填埋等处置或用作施工场地内的回填。

    - 施工期环境影响防治措施

1、大气污染防治措施

- 建设地点进行土地平整时周围设置围栏和屏障，使施工作业在相对封闭的环境下进行，尽量缩小施工扬尘的扩散范围；

- 合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等遮盖，尽量减少运输环节，搬运时要做到轻举轻放；

- 制定专人对施工现场附近的运输道路进行定期喷水，使路面保持一定湿度，防止运输车辆行驶产生的道路扬尘；

- 混凝土搅拌应集中设置在棚内，尽可能做到封闭严密，同时应尽量减少搅拌现场数量及远离环保目标，有条件时修建集中搅拌站或采用商业混凝土。在进料仓上方安装除尘器、在搅拌筒出料口安装活动胶皮罩通过旋风除尘器除尘，或在拌筒进出料口上方和地上料斗侧面装几组喷雾器喷头，利用水雾除尘，均可有效减少扬尘量；

- 谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；

- 开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行

利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；

- 对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业；

- 施工现场严禁焚烧各类废弃物；

- 土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件；当出现4 级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作；应避免在大风天气进行水泥等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

2、水污染防治措施

针对施工过程产生的各种施工机械设备清洗用水、施工现场清洗、水压试验产生的废水与施工队伍生活污水等应采取的防治措施是：

根据环保主管部门的要求，施工现场应设污水收集和简易处理设施并铺设连接城镇污水截流管网的污水管道。

施工现场所有生产废水因泥沙含量较大均须先经沉淀池沉淀后再排入城镇污水管网，并尽可能地将沉淀池出水回用于施工现场洒水降尘，施工现场的生产废水不经处理不得直接排放；施工现场临时食堂排放的生活污水可设置简易有效的隔油池，工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施，也可采取水冲式厕所。

3、噪声污染防治措施

- 合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间；

- 合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能安放在距离居民区和企业办公楼较远的位置上；

- 优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具， 应考虑到施工现场与周围居民区等环境敏感目标的具体情况，妥善采用低噪声设备；

- 对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在声源周围设置遮蔽物、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源 30～50dB(A)；

- 尽量压缩施工期内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

- 在搬运易产生噪声的施工设备、建筑材料等时，应尽可能轻拿轻放，以避免相互碰撞而产生噪声。

4、固体废弃物污染防治措施

- 在场地平整过程中产生的土方，应考虑其能否应用于场地平整等综合利用，并且要尽快利用，以减少堆存时间。若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。

- 现场搅拌砂浆和混凝土时，按用量进行调配，尽可能做到不撒、不漏、不倒、不放。

- 施工建设过程中产生的废弃建筑材料应统一收集，由施工单位派专车定期清运至市政指定垃圾存放点倾倒。

- 施工人员生活垃圾要集中收集，及时清运出场，以免滋生

蚊蝇。

    - 运营期环境影响

本项目建成后对环境的影响主要为产生的废气、废水、固体废弃物等。

    - 运营期环境影响防止措施

- 当地内垃圾必须分类收集，能回收的尽量回收，不得让固体废弃物直接进入水体污染水源，各处的固体废弃物统一规划处理， 生活垃圾由环卫部门收集运往垃圾处理场无害化处理。

- 对公厕实行日清、日洗，保持干净卫生，无异味、无蚊蝇， 杜绝渗滤液外溢；本项目产生的污水为经化粪池处理后，可合并排入污水管网，对周边水体环境无直接影响；本项目区形成的废弃手纸。在总图设计时须设置生活垃圾堆放场所，通过集中定点堆放或袋装后，统一装运处理，定期排出。

  - 水土流失防治

    - 防治目标及责任范围

目标：新增的水土流失量得以及时有效的控制、水土流失强度恢复到工程前水平并有所改善、植被率不低于现状水平、生态环境有所改善。

范围：弃土弃渣区、取土场外边界、地表及植被扰动区等。

原则：贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，坚持防治结合、恢复为主、生态优先、经济实用的原则。

    - 水土保持防治措施

根据工程建设内容及对区域水土流失影响特点等，进行分区治理，具体为：

- 主体工程防治区：在挖取土料的过程中将剥离的表层耕植土回填到堤公路两边，施工完成后，进行场地平整、挡渣墙和表土剥离、覆土复耕。

- 施工踏压防治区：施工结束后，进行场地清理，恢复原貌 ，播草籽、种植乔木、灌木。

    - 水土保持监理与监测

水土保持监理主要对工程施工期各项水土保持措施实施进度、质量、资金进行监理，以促使水土保持工程与主体工程同等实施。

基建期要定期监测，原则上 3 个月监测一次，日降雨量大于 25mm

（大雨）时监测；同时汛期降雨量超过年最大 6 小时降雨量均值 70mm 时，在降雨过后加测一次；重力侵蚀随时监测；现场巡查主要结合施工设计、工程监理，在工程土建期间进行现场巡查监测，巡查次数应根据施工设计进一步确定。

植被恢复期监测。工程结束后，观测各区各项水土保持措施质量、

数量，保土效益原则上汛前、汛后再观测一次，植物措施成活率、保存率在造林后第二年 4 月（发芽后）监测 1 次，生长情况在每年 4 月

（发芽后）监测一次，调查监测逐年进行。

    - 水土保持措施实施进度安排

根据水土保持“三同时”制度，水保方案规划的各项防治措施应与主体工程同时进行，在不影响主体工程建设的前提下，尽可能早施工、早治理，以减少项目建设造成的水土流失量，最大限度地防治水土流失。

水土保持措施应根据主体工程施工对区域水土流失的影响及工程完工情况，在不影响主体工程施工的前提下，与主体工程交叉进行， 达到早施工，早发挥效益的目的。

第八章 财务评价

  - 项目财务评价依据及原则

    - 项目财务评价依据

1、国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

2、国家发改委办公厅计办颁布的《投资项目可行性研究指南》；

3、国家最新财税制度和行业有关规定；

4、类似项目的基础经济评价资料。

    - 项目财务评价原则

1、费用与效益计算范围相一致的原则，即把投入和产出范围限定在同一范围内；

2、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则；

3、基础数据确定中的稳定原则；

4、遵循费用与效益识别的有无对比原则；

5、在计算期内不考虑通货膨胀因素。

  - 项目评价参数

1、基准收益率的确定

基准收益率考虑到资金成本，机会成本，投资风险，通货膨胀， 以及当地的经济发展水平等影响因素，确定为 8%。

2、计算期的确定

本项目计算期为 5 年，准备期 2 个月。

3、本项目投资计划：总投资 1600 万元。

4、增值税及附加：项目增值税税率销项税按 6%，进项税按 13% 计提，以增值税为基数另计 7%的城市建设维护费，3%的教育费附加， 2%的地方教育附加。

5、所得税：所得税按 25%的税率征收。

  - 评价方法

评价方法直接采用增量效益和增量费用计算增量指标以此反映项目的财务盈利能力及清偿能力，判断项目的财务效益可行性和经济合理性。

  - 项目运营主要营业收入

本项目的收益主要来源于屋顶绿化、防水等主营业务收入，根据业务规模及业务类型预测，计算期内，年营业收入平均值可达 2333.76

万元；项目正常年平均增值税、税金及附加为 39.69 万元；详见附表： 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。

  - 项目运营成本测算

项目运营期运营成本主要包括原辅材料费、人员工资薪酬、燃料动力费、折旧摊销、管理费用、其他费等，经估算，项目正常年总成本费用平均值为 1617.90 万元，项目正常年总成本费用中可变成本（均

值）为 1547.90 万元，固定成本为 70 万元。项目总成本费用详见附表。

  - 财务效益分析

    - 利润分析

项目根据国家发改委、建设部 2006 年 7 月颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求进行经济评价，成本与收入的估算根据项目的实际情况进行选取。根据国家有关规定项目的企业所得税税率为 25%。根据国家相关政策，提取 10%的盈余公积金。项目逐年的经营收入扣除总成本费用即得年利润总额，详见附表。

项目正常年平均利润总额为 676.17 万元，平均净利润为 507.12

万元。

    - 项目盈利能力分析

通过项目投资财务现金流量计算，所得税前项目投资财务净现值为 671.41 万元、财务内部收益率为 27.04%，投资回收期为 3.61 年（含建设期）；所得税后项目投资财务净现值为 58.92 万元、财务内部收益率为 9.78%，所得税后项目动态投资回收期为 4.10 年（含建设期） 说明本项目的盈利能力能够满足经营要求，说明投资在短时间内能完成回收。

  - 不确定性分析

    - 敏感性分析

由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响项目的收入、经营成本以及投资等。这些财务指标的变动必然影响项目的财务效益。本次项目从固定资产、经营成本和收入三项指标变动对项目效益造成的影响。经计算分析，经营收入的变动对内部收益率的影响最为显著， 所以在公司运营期，拓宽业务渠道、增加营业收入为工作的重点。

    - 盈亏平衡分析

经计算，项目达到盈亏平衡点时，BEP=固定成本/（营业收入-- 可变成本-税金及附加）=70/（2333.76-1547.90-39.69）=9.38%。 即公司运营能力达到公司设计运营能力的 9.38%时即可实现保本，财务抗风险能力强。

  - 主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营收入 | 万元 | 2333.76 | 平均值 |
| 2 | 年均总成本 | 万元 | 1617.90 |  |
| 其中 | 固定成本 | 万元 | 70 |  |
|  | 可变成本 | 万元 | 1547.90 |  |
| 3 | 年均经营成本 | 万元 | 1547.90 |  |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 676.17 |  |
| 5 | 年均净利润 | 万元 | 507.12 |  |

| 6 | 财务内部收益率 |  | 9.78% | 税后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 财务净现值 | 万元 | 58.92 | 税后 |
| 8 | 税前投资回收期 | 年 | 3.61 |  |
| 9 | 税后投资回收期 | 年 | 4.10 |  |
| 10 | 总投资收益率 |  | 42.26% |  |
| 11 | 盈亏平衡点 |  | 9.38% |  |

  - 评价结论

财务评价的结果表明，本项目运营后将获得较好的经济效益和社会效益，在经营期间，有较强的盈利能力，财务风险较小。

第九章 效益评价

  - 社会效益

降低顶层空调能耗。屋顶绿化夏季可降低顶层室内温度 2-5℃； 冬季可以增加顶层室内温度 2-5℃。 平衡空调工作温度，节省空调的耗电量。

屋顶绿化不仅是为了单纯的美化楼顶景观，更重要的是发挥屋顶植被调节建筑物局部气温、 改善空气质量、减少热岛效应，也是海绵体城市的重要组成部分。同时保护建筑构造层的功用从而达到节能减排的目的。

绿化屋顶可大大降低建筑屋面结构及材料的热胀冷缩变化幅度， 延缓建筑结构及屋面材料因热胀冷缩所导致的老化进程。研究测定结果，裸露屋顶表面年最大温差达到 58.2°C，而绿化屋顶表面年最大温差仅为 29.2°C ，绿化屋顶与裸露屋顶的年最大温差相差 29°C。

  - 生态效益

    - 增加绿化面积，改善城市生态环境

现如今城市建筑屋面占城市总面积的四分之一以上，因此在一定程度上对建筑屋面进行绿化种植带来的效果则是提高了城市的绿化率。有相关资料表明：人的视野范围之内，绿色植物达到一定的比率时，人会感觉轻松、心情舒畅，因此在这个充满建筑光污染的城市环境中，更多的增加绿化面积是极其重要的。

植物是屋顶绿化的主体，植物在吸收二氧化碳释放氧气的过程中也吸收了相当数量的有毒气体，阻碍了粉尘在空气中的蔓延。除此之外，屋顶植物通过自身功能起到过滤空气的作用，并不断通过调整空气湿度、洁净度提供给人们更好品质的空气。

    - 吸收热量，调节室外环境微气候

绿色植物有着更强的光合作用和蒸腾作用，植物叶面和土壤基质里的水分通过蒸发需要吸收一定的热量，可以冷却周围大气，同时使空气中的水分子增加，含湿量增大，增加空气的相对湿度等。

    - 净化环境

种植物还可以过滤空气中的灰尘、对吸收大气中的 CO2、NOx

等有害物质起到净化的作用，对空气质量的提高有了可靠的保证。

    - 保护屋面及结构层

当屋顶上种植后，避免了太阳直射屋面防水层，由于植物的存在， 降低了屋面吸收到的太阳辐射量，增加了屋面的使用期限。

    - 具有较高的保水能力

根据普通屋面和绿化屋顶设计、施工的不同，种植屋顶有土壤层具有保水能力，使得屋面的积水排量减少，降低了雨水管道的使用数量，从而降低建设开支。

    - 增加建筑节能效应

屋顶绿化对于建筑物来说，有着冬暖夏凉“绿色空调”的美誉， 要缓解城市的能源危机问题，需要大面积的使用这种绿化屋顶。

    - 夏季隔热作用

直射入绿色屋顶的阳光经覆盖的植物以及植物下覆土层的吸收阻碍作用，使得进入室内的热流量大大减少，从而降低了该屋顶下的室内温度， 起到隔热降温作用；冬季保温作用：冬季室内的热量经由屋面散失的过程中，由于绿色植物及覆土的阻碍而减少，相当于给建筑加上了厚棉衣，以达到保温防寒的目的；隔声的作用：植被层对声音有隔断减弱作用，种植屋面有降低噪声的作用，根据 Hosier Schmidt 原理可得到，与普通砾石屋面相比，绿化后的屋顶可使得室内的噪声降低 20~30dB；建筑节能效益：减少了设备冷热负荷，从而节省大量能源。

目前，全国各地大力发展建造绿色植被屋顶，现已被更多的人群认识、接受并体验，这种有利于生态发展的降温措施的屋面有着非常良好的发展前景，在不远的将来会为人类低碳健康生活作出更多更大地贡献。

  - 经济效益

经济效益是指屋顶绿化所能带来的可以直接用货币计量的直接的效益。通过对屋顶绿化吸收二氧化碳效益评价、释氧效益评价、吸尘效益评价、节电效益评价等测算出经济效益总值，计算出每平方米的屋顶绿化可以节能折合人 民币 64.32 元。

有利于节省能源，建筑物屋顶绿化可明显降低建筑物周围环境温度 0.5~4℃，而建筑物周围环境的气温每降低 1℃，建筑物内部的空调容量可降低 6%。低层大面积的建筑物，由于屋面面积比壁面面积

大，夏季从屋面进入室内的热量占总围护结构得热量的 70%以上，绿化的屋顶外表面最高温度比不绿化的屋顶外表面最高温度可达 15℃ 以上。屋顶绿化是冬暖夏凉的“绿色空调"，大面积屋顶绿化的推广有利于缓解城市的能源危机。

具有聚集游客，宣传、美化城市形象的作用。随着城市高层、超高层建筑的兴起，更多的人们将工作与生活在城市高空，不可避免地要经常俯视楼下的`景物。无论哪种屋顶材料，在强烈的太阳照射下都会反射刺目的眩光，损害人们的视力。屋顶花园和垂直墙面绿化代替了不受视觉欢迎的灰色混凝土、黑色沥青和各类墙面。对于身居高层的人们，无论是俯视大地还是仰视上空，都如同置身于绿化环抱的园林美景之中。

第十章	风险分析

  - 项目风险因素

    - 不可抗力因素风险

不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在本项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机， 自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，本项目将难以达到预期目标，项目的进展和收益将受到影响。

    - 市场风险

在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有价格风险、竞争风险和需求风险。任何一项产品都有一定的时限性，产品设计试制到商品化投放市场的时间不能太长，必须把握机会迅速发展。

    - 资金管理风险

如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成， 或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的实施规划。

  - 风险规避对策

针对上述风险，项目单位可采取以下对策加以规避：

    - 不可抗力因素风险规避对策

本项目针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防范预警措施：聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的基本利益。

    - 市场风险规避对策

本项目最大的风险来源于市场，因此决策阶段就进行了大量的社会调查。市场风险最大的就是项目建成后的定位标准，假如决策阶段定位标准不准确，那么将给项目带来严重的后果。所有制公司成立后定位标准太高，经营无方等，将会给项目带来极为严重的后果。但从本项目来看，不存在以上问题，因为本项目在决策阶段就按照标准化模式建设，且各级政府对科技创新事业的扶植力度较大，因此市场风险较小。

    - 资金管理风险规避对策

项目单位将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理和核心产品研发的实现；加强成本控制，完善平台内信誉体系的建立和健全；加强各环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财

务风险的预警与规避。本次资金投向已经过行业专家及专业机构进行充分的可行性论证，项目实施后会进一步提高项目企业的经济效益和社会效益。

第十一章 结论与建议

  - 结论

长沙市雨花区作为河北省重要的节点城市，近年来，长沙市雨花区经济社会快速发展，城乡面貌显著改善，主要经济指标增速均居全省前列， 先后获得全国文明城市、国家卫生城市、国家森林城市等，未来发展前景广阔，而屋顶绿化市场前景也十分广阔，经过本报告对本项目的论证得出以下几点：

1、本项目适应国内产业发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，其生产经营活动符合《国家产业调整目录》（2019 年本）中国家鼓励类。

2、本项目是贯彻落实习近平总书记新发展理念的具体举措，是长沙市雨花区优化生态环境、人居环境，实现绿色发展、可持续发展的内在需要。项目单位在屋顶防水及绿化方面有着丰富的业绩积累和专业优势，项目的实施符合长沙市雨花区经济社会发展趋势，项目的技术方案可行，且受到当地群众的普遍拥护，有着深厚的群众基础，项目实施后社会效益和生态效益显著，具有可行性。

综上所述，本项目的建设符合国家的政策要求，项目运营过程中， 不会产生其他污染物。财务上可行，风险可控。综上，认为本项目前景良好，时机合适，是可行的。

  - 建议

1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目策划设计和按时实施、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

2、对工程施工及设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。

3、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金的落实和运用得到有效的监控。

4、建议项目单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金； 各级项目审批部门尽快批准实施，争取项目尽早实施。

# 附表 1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

| 序号 | 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 1360 | 1700.00 | 2040.00 | 2856.00 | 3712.80 | 11668.80 |
| 2 | 增值税、税金及附加 | 25.00 | 31.25 | 34.88 | 47.52 | 59.81 | 198.45 |
| 2.1 | 增值税 | 22.32 | 27.90 | 31.14 | 42.43 | 53.40 | 177.18 |
| 2.2 | 城建税（7%） | 1.56 | 1.95 | 2.18 | 2.97 | 3.74 | 12.40 |
| 2.3 | 教育费附加（3%） | 0.67 | 0.84 | 0.93 | 1.27 | 1.60 | 5.32 |
| 2.4 | 地方教育费附加（2%） | 0.45 | 0.56 | 0.62 | 0.85 | 1.07 | 3.54 |

# 附表 2：总成本费用估算表

| 序号 | 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料购买 | 408.00 | 510.00 | 612.00 | 856.80 | 1113.84 | 3500.64 |
| 2 | 人员工资薪酬 | 340.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 2040.00 |
| 3 | 燃料动力费 | 48.00 | 60.00 | 90.00 | 135.00 | 189.00 | 522.00 |
| 4 | 折旧摊销 | 70.00 | 70.00 | 70 | 70 | 70 | 350.00 |
| 5 | 管理费用 | 85.00 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 106.25 | 510.00 |
| 6 | 其他费 | 136.00 | 170.00 | 204.00 | 285.60 | 371.28 | 1166.88 |
| 7 | 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 总成本费用合计 | 1087.00 | 1341.25 | 1507.25 | 1878.65 | 2275.37 | 8089.52 |
| 其中 | 可变成本 | 1017.00 | 1271.25 | 1437.25 | 1808.65 | 2205.37 | 7739.52 |
|  | 固定成本 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 350.00 |

# 附表 3：利润与利润分配表

| 序号 | 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 1360.00 | 1700.00 | 2040.00 | 2856.00 | 3712.80 | 11668.80 |
| 2 | 增值税、税金及附加 | 25.00 | 31.25 | 34.88 | 47.52 | 59.81 | 198.45 |
| 3 | 总成本费用 | 1087.00 | 1341.25 | 1507.25 | 1878.65 | 2275.37 | 8089.52 |
| 4 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3+4） | 248.00 | 327.50 | 497.87 | 929.83 | 1377.62 | 3380.83 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 248.00 | 327.50 | 497.87 | 929.83 | 1377.62 | 3380.83 |
| 8 | 所得税 | 62.00 | 81.88 | 124.47 | 232.46 | 344.41 | 845.21 |
| 9 | 净利润（5-8） | 186.00 | 245.63 | 373.40 | 697.37 | 1033.22 | 2535.62 |
| 10 | 期初未分配利润 | 0 | 186.00 | 245.63 | 619.03 | 1316.41 |  |
| 11 | 可供分配的利润（9+10） | 186.00 | 245.63 | 619.03 | 1316.41 | 2349.62 |  |
| 12 | 提取法定盈余公积金（10%） | 18.60 | 24.56 | 37.34 | 69.74 | 103.32 |  |
|  | 累计盈余公积金 | 18.60 | 24.56 | 61.90 | 131.64 | 234.96 |  |
| 13 | 可供投资者分配的利润 | 167.40 | 221.06 | 581.69 | 1246.67 | 2246.30 |  |

|  | （11-12） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 应付优先股股利 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 应付普通股股利（13-14） | 167.40 | 221.06 | 581.69 | 1246.67 | 2246.30 |  |
| 16 | 未分配利润（13-14-16） | 167.40 | 221.06 | 581.69 | 1246.67 | 2246.30 |  |
|  | 累计未分配利润 | 167.40 | 221.06 | 802.75 | 2049.42 | 4295.73 |  |
| 17 | 息税前利润（利润总额+利 息） | 248.00 | 327.50 | 497.87 | 929.83 | 1377.62 | 3380.83 |
| 18 | 息税折旧摊销前利润（息税 前利润+折旧摊销） | 318.00 | 397.50 | 567.87 | 999.83 | 1447.62 | 3730.83 |

# 附表 4：项目投资现金流量表

| 序号 | 项目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 1360.00 | 1700.00 | 2040.00 | 2856.00 | 3712.80 |
| 1.1 | 营业收入 | 1360.00 | 1700.00 | 2040.00 | 2856.00 | 3712.80 |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收固定资产残值 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出量 | 2712.00 | 1372.50 | 1542.13 | 1926.17 | 2335.18 |
| 2.1 | 投资 | 1600.00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 | 1087.00 | 1341.25 | 1507.25 | 1878.65 | 2275.37 |
| 2.4 | 增值税、税金及附加 | 25.00 | 31.25 | 34.88 | 47.52 | 59.81 |
| 3 | 所得税前净现金流量 | -1352.00 | 327.50 | 497.87 | 929.83 | 1377.62 |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 | -1352.00 | -1024.50 | -526.62 | 403.21 | 1780.83 |
| 5 | 调整系数（ic=8%） | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.68 |
| 6 | 所得税前净现金流量现值 | -1251.85 | 303.24 | 426.85 | 738.13 | 1012.59 |

| 7 | 累计所得税前净现金流量现值 | -1251.85 | -948.61 | -451.49 | 320.08 | 1308.97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 所得税 | 62.00 | 81.88 | 124.47 | 232.46 | 344.41 |
| 9 | 所得税后净现金流量 | -1414.00 | 245.63 | 373.40 | 697.37 | 1033.22 |
| 10 | 累计所得税后净现金流量 | -1413.9988 | -1168.37 | -794.97 | -97.59 | 935.62 |
| 11 | 调整系数（ic=8%） | 0.93 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.68 |
| 12 | 所得税后净现金流量现值 | -1309.26 | 210.59 | 296.42 | 512.59 | 703.19 |
| 13 | 累计所得税后进现金流量现值 | -1309.26 | -1001.69 | -631.07 | -71.73 | 636.77 |
| 计算指标 |  | 税前 | 税后 |  |  |  |
| 财务内部收益率 |  | 27.04% | 9.78% |  |  |  |
| 财务净现值 |  | 671.41 | 58.92 |  |  |  |
| 投资回收期 |  | 3.61 | 4.10 |  |  |  |